Wrocław, 08.04.2019

OFERTA

**WYKONAWCA**  
Follow Vision sp. z o.o. sp.k.

Plac Solny 16, Wrocław  
[www.follow.vision](http://www.follow.vision)

**ZAMAWIAJĄCY**  
Tokenika sp. z o. o.

Aleje Jerozolimskie 181B, Warszawa

**PRZEDMIOT OFERTY**

Przedmiotem oferty jest opracowanie warstwy UX i przygotowanie wireframe'ów dla aplikacji mobilnej SYGNET.

**ZAKRES DZIAŁAŃ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aplikacja mobilna - faza I** | Czas realizacji |
| 1. Zakres prac dla MVP:   * Historia zakupów * Podgląd paragonu * Podstawowy edytor paragonu * Skanowanie paragonu * Okazywanie fotokopii paragonu * Podstawa prawna   2. Przygotowanie interaktywnej prezentacji w InVision  3. Przekazanie plików produkcyjnych | 10 dni roboczych |
| **Koszt netto** | 11 100 PLN |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aplikacja mobilna - faza II** | Czas realizacji |
| 1. Zakres prac dla MVP:   * Wybór metody eksportu * Konfiguracja eksportu do CSV * Wybór paragonów z listy * Podstawowy OCR paragonów   2. Przygotowanie interaktywnej prezentacji w InVision  3. Przekazanie plików produkcyjnych | 3 dni robocze |
| **Koszt netto** | 3 600 PLN |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aplikacja mobilna - faza III** | Czas realizacji |
| 1. Zakres prac dla MVP:   * Ekran konfiguracji * Urządzenia powiązane   2. Przygotowanie interaktywnej prezentacji w InVision  3. Przekazanie plików produkcyjnych | 3 dni robocze |
| **Koszt netto** | 3 150 PLN |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aplikacja mobilna - faza IV** | Czas realizacji |
| 1. Zakres prac dla MVP:   * Grupowanie paragonów * Wyszukiwanie paragonów   2. Przygotowanie interaktywnej prezentacji w InVision  3. Przekazanie plików produkcyjnych | 3 dni robocze |
| **Koszt netto** | 3 300 PLN |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aplikacja mobilna - faza V** | Czas realizacji |
| 1. Zakres prac dla MVP:   * Widok szczegółów paragonu * Zaawansowana edycja * Zaawansowany OCR paragonów   2. Przygotowanie interaktywnej prezentacji w InVision  3. Przekazanie plików produkcyjnych | 4 dni robocze |
| **Koszt netto** | 4 410 PLN |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aplikacja mobilna - faza VI** | Czas realizacji |
| 1. Zakres prac dla MVP:   * Ekran startowy * Przewodnik dla Użytkownika   2. Przygotowanie interaktywnej prezentacji w InVision  3. Przekazanie plików produkcyjnych | 3 dni robocze |
| **Koszt netto** | 3 320 PLN |

UWAGI:

1. Ceny uwzględniają zakup zdjęć na potrzeby projektów.
2. Wszelkie prace wykraczające poza przedstawiony zakres działań będą kosztorysowane dodatkowo.
3. Każda faza projektu zakończona jest wystawieniem faktury VAT.

**TERMIN WYKONANIA USŁUGI**

**30.04.2019**

**OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH**

Oświadczamy, że jako Oferent składający ofertę dotyczącą wykonania prac w projekcie pn. „Uzupełnienie oferty produktowej przedsiębiorstwa Tokenika Sp. z.o.o. o terminal sklepowy SYGNET poprzez podjęcie współpracy z projektantami”, w związku z zamiarem przystąpienia Zamawiającego do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. z przedsiębiorstwem:

TOKENIKA sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 181B

02-222, Warszawa

NIP: 7010792733

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.