**OFERTA Tokenika sp. z o. o.**

**Data:** 01/04/2019 **Wykonawca:** Follow Vision sp. z o.o. sp.k.

**Klient:** Tokenika Sp. z o. o. Plac Solny 16, Wrocław

I etap tworzenia aplikacji

Sygnet/aktualizacja [follow.vision](http://follow.vision/)

**ZAKRES DZIAŁAŃ**

**Projekt:**

**Aplikacja mobilna - faza I Czas realizacji**

1. Zakres prac dla MVP:

**●** Historia zakupów

**●** Podgląd paragonu

**●** Podstawowy edytor paragonu

**●** Skanowanie paragonu

**●** Okazywanie fotokopii paragonu

**●** Podstawa prawna

2. Przygotowanie interaktywnej prezentacji w InVision

3. Przekazanie plików produkcyjnych

10 dni roboczych

**Koszt netto** ​**11 100 PLN**

**Aplikacja mobilna - faza II Czas realizacji**

1. Zakres prac dla MVP:

● Wybór metody eksportu

● Konfiguracja eksportu do CSV

● Wybór paragonów z listy

● Podstawowy OCR paragonów

2. Przygotowanie interaktywnej prezentacji w InVision

3. Przekazanie plików produkcyjnych

3 dni robocze

**Koszt netto** ​ **3 600 PLN**

**Aplikacja mobilna - faza III Czas realizacji**

1. Zakres prac dla MVP:

● Ekran konfiguracji

● Urządzenia powiązane

2. Przygotowanie interaktywnej prezentacji w InVision

3. Przekazanie plików produkcyjnych

3 dni robocze

**Koszt netto** ​**3 150 PLN**

**Aplikacja mobilna - faza IV Czas realizacji**

1. Zakres prac dla MVP:

● Grupowanie paragonów

● Wyszukiwanie paragonów

2. Przygotowanie interaktywnej prezentacji w InVision

3. Przekazanie plików produkcyjnych

3 dni robocze

**Koszt netto** ​**3 300 PLN**

**Aplikacja mobilna - faza V Czas realizacji**

1. Zakres prac dla MVP:

● Widok szczegółów paragonu

● Zaawansowana edycja

● Zaawansowany OCR paragonów

2. Przygotowanie interaktywnej prezentacji w InVision

3. Przekazanie plików produkcyjnych

4 dni robocze

**Koszt netto** ​ **4 410 PLN**

**Aplikacja mobilna - faza VI Czas realizacji**

2. Zakres prac dla MVP:

● Ekran startowy

● Przewodnik dla Użytkownika

2. Przygotowanie interaktywnej prezentacji w InVision

3. Przekazanie plików produkcyjnych

3 dni robocze

**Koszt netto** ​**3 320 PLN**

**UWAGI**

1. Ceny uwzględniają zakup zdjęć na potrzeby projektów.

2. Wszelkie prace wykraczające poza przedstawiony zakres działań będą kosztorysowane dodatkowo.

3. Każda faza projektu zakończona jest wystawieniem faktury VAT.